| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы БАЙМА? РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* МЕР»( АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е СОВЕТЫ 453660, Байма7 районы, Мер29 ауылы, А.Игебаев урамы, 1 Тел. 8 (34751) 4-28-43 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕРЯСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453660, Баймакский район, с.Мерясово, ул.А.Игибаева, 1 Тел. 8 (34751 ) 4-28-43 |
| --- | --- | --- |

:АРАР                                                                                  РЕШЕНИЕ

«10» февраль 2017 йыл                                                    «10» февраля 2017 года

№ 55

О плане мероприятий Администрации сельского поселения Мерясовский сельсовет муниципального района Баймакский  район Республики Башкортостан по благоустройству на 2017 год

# Совет сельского поселения Мерясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

# Р Е Ш И Л:

1.Утвердить план мероприятий Администрации сельского поселения Мерясовский сельсовет муниципального района Баймакский  район Республики Башкортостан по благоустройству на 2017 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, вопросам собственности, земельным вопросам, благоустройству и экологии Совета сельского поселения Мерясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

Глава сельского поселения

Мерясовский сельсовет

муниципального района

Баймакский район

Республики Башкортостан                                                         Т.М.Хафизова

Приложение №1

к решению Совета

СП Мерясовский сельсовет

МР Баймакский район

П Л А Н

мероприятий Администрации сельского поселения Мерясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

по благоустройству на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести: * Заседания Совета СП с повесткой дня: а) «Об утверждении плана мероприятий СП Мерясовский сельсовет по благоустройству на 2017 год» б) «О ходе выполнения плана мероприятий СП Мерясовский сельсовет по благоустройству на 2016 год» * Собрания (сходы граждан) * Оперативные совещания * Санитарные дни «Чистый четверг» | февраль февраль Апрель-май Еженедельно Апрель-октябрь Еженедельно | Хафизова Т.М. Абдрахимова Э.З. Надербаев Р.Р. Хафизова Т.М., руководители учреждений Хафизова Т.М., Руководители КФХ, |
|  | Ремонт и покраска въездных арок в населенных пунктах с.Мерясово и д.Бахтигареево, стелу «Меряс» | До 1.05 | Хафизова Т.М., |
|  | Побелка и покраска остановочных будок, родник «Бутай һыуы» в д.Бахтигареево, беседки «К2р1нбей1», «Тәрән оя», «Ҡафия ҡоҙоҡ» с.Мерясово, | До 1.05 | Женсовет, руководители |
| 6 | Наведение порядка на мусоросвалках, закрытие несанкционированных свалок | Апрель- ноябрь | Надербаев Р.Р., землеустроитель |
| 7 | Приведение в порядок кладбищ (уборка мусора) | До 1.05 | Имам-хатиб, депутаты, старосты |
| 8 | Проведение - операций «Акминде», «Ханифа козок», «Терен оя», и т.д. по очистке берегов и русла рек, родников; - экологических субботников; - акции «Бумажный бум». | До 09.05 | Депутат, активы, руководители, зав.клуб, зав. д/с |
| 9 | Организация посадок деревьев, цветов | До 1.05 | Руководители, депутаты, администрация, зав. д/с, зав.клуб |
| 10 | Наведение порядка в адресном хозяйстве | 2017 год | Надербаев Р.Р., депутаты |
| 12 | Объявление конкурса по номинациям «Лучшая улица», «Лучший цветовод», «Лучший округ», «Образцовый дом» д.Бахтигареево | постоянно | Администрация, депутаты, женсовет, активы, орг.комитет |
| 14 | Организация вывоза мусора после санитарной очистки | Систематически | Руководители, депутаты, старосты |
| 16 | Индивидуальная работа по благоустройству: - подворный обход, проверка санитарного состояния; доведение до каждого хозяина задания, срока исполнения (предписания); | март, апрель, май | Глава СП, депутаты, активы, фельдшер ФАП |
|  | Очистка дорог на закрепленных участках | апрель-октябрь | Надербаев Р.Р., Руководители, депутаты |
|  | Установка пандуса в здании Администрации | апрель | Администрация СП |
|  | Субботники СП Мерясовский сельсовет | апрель-октябрь | Администрация СП |
| 17 | Создать табун лошадей и стада скота частного сектора, КРС, МРС | апрель | Администрация СП,землеустроитель, активы, депутаты |
| 19 | Баннеры к «Году экологии» | апрель | Администрация СП |
| 20 | Ремонт водопроводных колонок | май-август | Администрация СП, Надербаев Р.Р., |
| 21 | Покраска здания администрации сельского поселения | май | Администрация СП, почта России |
| 2 | Отсыпка дорог с.Мерясово, д.Бахтиграеево | май | Администрация СП |
| 7 | Ограждение мусоросвалки д.Бахтигареево | май | Администрация СП |
|  | Субботник по очистке мусоросвалки | май-июнь | Администрация СП |
| 11 | Ограждение парка д.Бахтигареево | июнь | Администрация СП |
|  | Плакаты ко дню праздника «Здравствуйте, односельчане» | июнь | Администрация СП |
|  | Оказание помощи гражданам СП Мерясовский с/с по оформлению документов на право собственности жилья и земель | систематически | Администрация СП, землеустроитель |