|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№ЫБАЙМА? РАЙОНЫМУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ\*МЕР»( АУЫЛ СОВЕТЫАУЫЛ БИЛ»М»№ЕХАКИМИ»ТЕ453660, Байма7 районы, Мер29 ауылы, А.Игебаев урамы, 1Тел. 8(34751) 4-28-43 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАНАДМИНИСТРАЦИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯМЕРЯСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАБАЙМАКСКИЙ РАЙОН453660, Баймакский район, с.Мерясово, ул.А.Игибаева,1Тел. 8(34751)4-28-43 |

 **КАРАР** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«18» июнь 2017 й. № 23 «18 » июня 2017 г.

**«О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов»**

С целью обеспечения своевременной подготовки объектов социальной сферы сельского поселения Мерясовский сельсовет к отопительному сезону 2017-2018 гг., администрация сельского поселения Мерясовский сельсовет

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы сельского поселения Мерясовский сельсовет к прохождению отопительного сезона 2017-2018 гг. (приложение 1).

2. Создать комиссию по проверке готовности объектов жилищного фонда, объектов социальной сферы сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов (приложение 2).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Мерясовский сельсовет                                       Т.М.Хафизова

 Приложение 1

  к постановлению администрации

                                                              сельского поселения Мерясовский сельсовет

                                                                         № 23       от  18 июня 2017 года

                                                                           **План мероприятий**

**по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года по сельскому поселению Мерясовский сельсовет муниципального района**

**Баймакский район Республики Башкортостан.**

1. Организационные мероприятия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Подготовить постановление администрации сельского поселения Мерясовский сельсовет муниципального района Баймакский район по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года.  | Июнь 2017г. | Глава сельского поселения Хафизова Т.М. |
| 2 | Провести заседания Совета о ходе подготовки к отопительному сезону по подготовке к работе в осенне-зимних условиях 2017-2018г.г. | Май-июнь 2017г. | Глава сельского поселения Хафизова Т.М. |
| 3 | Создать комиссию по подготовке учреждений к работе в осенне-зимних условиях 2017-2018г.г. | Июнь2017г. | Глава сельского поселения Хафизова Т.М. |
| 4 | Провести совещание с руководителями учреждений по подготовке к работе в осенне-зимний период. | июль 2017г. | Глава сельского поселения Хафизова Т.М. |
| 5 | Сход граждан  | Июнь- август | Глава сельского поселения Хафизова Т.М., старосты СП |
| 6  | Подворный обход совместно с депутатами СП  | Июль- сентябрь | Глава сельского поселения, депутаты СП |
| 7 | Обход комиссии по учреждениям СП | Июнь-сентябрь | Глава СП |
| 8 | Подготовка паспорта готовности объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период  | сентябрь | комиссия |

Приложение 2

  к постановлению администрации

                                                              сельского поселения Мерясовский сельсовет

                                                                         № 23       от  18 июня 2017 года

Комиссия по проверке готовности объектов жилищного фонда, объектов социальной сферы сельского поселения к работе

в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов

 Хафизова Т.М. – председатель комиссии, глава сельской Администрации Мерясовский сельсовет.

 Абдрахимова Э.З. – заместитель председателя комиссии управляющая делами сельской Администрации Мерясовский сельсовет

 Валеева З.С. – заведующий МДОБУ детсад «Радуга» с.Мерясово, член комиссии

 Кинзябулатова Р.Р. – директор СДК с. Мерясово, член комиссии

 Ямантаева З.А.- фельдшер ФАП с.Мерясово, член комиссии