| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы БАЙМА? РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* МЕР»( АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е СОВЕТЫ 453660, Байма7 районы, Мер29 ауылы, А.Игебаев урамы, 1 Тел. 8 (34751) 4-28-44 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МЕРЯСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453660, Баймакский район, с.Мерясово, ул.А.Игибаева, 1 Тел. 8 (34751 ) 4-28-44 |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                                                 РЕШЕНИЕ

« 2» февраль 2018 йыл                      № 05                «2»  февраля 2018 года

О плане мероприятий Администрации сельского поселения Мерясовский сельсовет муниципального района Баймакский  район Республики Башкортостан по благоустройству на 2018 год

# Совет сельского поселения Мерясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

# Р Е Ш И Л:

1.Утвердить план мероприятий Администрации сельского поселения Мерясовский сельсовет муниципального района Баймакский  район Республики Башкортостан по благоустройству на 2018 год (прилагается).

2.Управляющей делами администрации  разместить  настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселения Мерясовский сельсовет www.meryas.ru муниципального района Баймакский район и обнародовать на информационных стендах администрации сельского поселения Мерясовский сельсовет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, вопросам собственности, земельным вопросам, благоустройству и экологии Совета сельского поселения Мерясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения

Мерясовский сельсовет

муниципального района

Баймакский район

Республики Башкортостан                                                                   Т.М.Хафизова

Приложение

к решению Совета

СП Мерясовский сельсовет

МР Баймакский район

П Л А Н

мероприятий Администрации сельского поселения Мерясовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

по благоустройству на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести: * Заседания Совета СП с повесткой дня: а) «Об утверждении плана мероприятий СП Мерясовский сельсовет по благоустройству на 2018 год» б) «О ходе выполнения плана мероприятий СП Мерясовский сельсовет по благоустройству на 2018 год» * Субботники. Санитарные дни «Чистый четверг» | январь июнь, октябрь Апрель-октябрь | Глава СП, Управляющий делами Депутат округа № 2 Глава СП, Управляющий делами Депутат округа № 2 Глава СП, руководители учреждений Руководители КФХ |
|  | Окучивание мусоросвалки. Наведение порядка на мусоросвалках,. Закрытие несанкционированных свалок | Апрель- ноябрь | Глава СП, землеустроитель |
|  | Организация вывоза мусора после санитарной очистки | Систематически | Руководители, депутаты, старосты |
|  | Ремонт и покраска въездных арок в населенных пунктах с.Мерясово и д.Бахтигареево, стелу «Меряс» | До 1.05 | Администрация СП |
|  | Приведение в порядок и ремонт ограждения кладбищ (уборка мусора) | До 10.05 | Глава СП, депутаты, имам-хатиб, старосты |
|  | Проведение - операций «озеро Графское», «Акминде», «Ханифа козок», «Терен оя», «Кафия козок», «Бутай» - очистка берегов и русла рек, родников; - акции «Бумажный бум». - акция «Пластиковых бутылок» | Май-октябрь | Депутат, активы, руководители учреждений, начальная школа |
|  | Индивидуальная работа по благоустройству: - подворный обход, проверка санитарного состояния; доведение до каждого хозяина задания, срока исполнения (предписания); | май- октябрь | Глава СП, депутаты, активы, фельдшер ФАП |
|  | Очистка дорог на закрепленных участках | май-октябрь | Депутаты, Руководители учреждений, Руководители КФХ |
| 6 | Ремонт водонапорной башни | май-август | Глава СП, |
| 7 | Покраска забора здания администрации сельского поселения | май | Администрация СП, почта России, магазины |
| 8 | Ямочный ремонт дороги по ул.Р.Уметбаева с.Мерясово | Май - сентябрь | Глава СП, |
| 9 | Установка дорожных знаков | май | Глава СП, Землеустроитель |
| 10 | Ограждение, покраска забора при въезде с.Мерясово | май | Глава СП, Землеустроитель |
| 12 | Частичный ремонт ограждения Парк «Победы» | Май-октябрь | Глава СП, Землеустроитель |
| 14 | Частичный ремонт ограждения р. «Акминде» | Май-октябрь | Глава СП, Землеустроитель |
| 16 | Побелка, покраска остановки д.Бахтигареево, родник «К2р1нбей1», «Тәрән оя», «Ҡафия ҡоҙоҡ», навесы водоколонок с.Мерясово, «Бутай» д.Бахтигареево | До 1.06 | Глава СП, Женсовет, |
|  | Организация посадок деревьев, цветов | До 1.06 | Глава СП, депутаты, руководители учреждений, начальная школа |
|  | Уличное освещение с.Мерясово | Сентябрь- декабрь | Глава СП, |